| Согласовываю: Руководитель проекта ООО «ССК» /О.М. Рублёв |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » | 2026 года |  |

Заявка на выполнение работ №

- Объект:

Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой

- Вид работ:

Комплекс работ по устройству каркаса здания из сборного ж/б (ригели, плиты перекрытия, плиты шахт лифтов, парапеты)

- Место выполнения работ:

Каркас 2 секция

- Перечень работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Срок выполнения работ:

15.04.2026-29.05.2026

- Объём работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Оплата работ:

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора.

- Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. - Количество работников, необходимое для выполнения работ: 14 человек - Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): Бетонные и железобетонные. Включают опалубочные работы (изготовление опалубки, монтаж и распалубливание), арматурные (подготовка каркасов и установка их в проектное положение) и бетонные (приготовление, транспортировка, подача, уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном в течение периода затвердевания). Допуск: - возраст работников от 18 лет - пройденный медицинский осмотр - при выполнении таких работ на высоте - Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию «Монтажник ЖБИ», допуск на высоту не менее 2 группы. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации, удостоверения допуска. - Обучение по охране труда – программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В. - наличие II группы по электробезопасности. - для ИТР на строительной площадке – программа А, программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В, пожарная безопасность Плотничные и столярные. Доставка к рабочему месту готовых деревянных изделий и установка стропил, окон, дверей, а также настилка полов из досок и паркета. Допуск: - возраст работников от 18 лет - пройденный медицинский осмотр - Обучение по охране труда – программа Б, СИЗ, первая помощь,программа В (при выполнении таких работ). - наличие группы по электробезопасности - для ИТР на строительной площадке – программа А, программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В, пожарная безопасность Монтажные. Включают в себя установку и монтаж различных конструкций и систем, таких как металлические конструкции, оконные и дверные блоки, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электрические сети и освещение, системы безопасности и другие технические системы. Допуск: - возраст работников от 18 лет - пройденный медицинский осмотр - наличие группы по электробезопасности - Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. - Обучение по охране труда – программа Б, СИЗ, Первая помощь, программа В. - Сварочные работы должны производиться аттестованным персоналом, имеющим удостоверение на право производства сварочных работ. - наличие группы по электробезопасности - для ИТР на строительной площадке – программа А, программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В, пожарная безопасность Погрузочно-разгрузочные, транспортные. Доставка материалов, их погрузка-выгрузка. Допуск: - возраст работников от 18 лет - пройденный медицинский осмотр - Обучение по охране труда – программа Б, СИЗ, Первая помощь, программа В. - наличие группы по электробезопасности - Работники должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации (монтажники, стропальщики, машинисты и пр). - для ИТР на строительной площадке – программа А, программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В, пожарная безопасность - Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости) : - Проживание: включено в стоимость производства работ - Питание: включено в стоимость производства работ - Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. Грузподъемную технику предоставляет Заказчик. - На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. - Материалы: давальческий материал, см. заявку №72(А) от 13.03.2024, №73(В) от 18.03.2024, №86(В) от 24.04.2024, №101(А) от 30.05.2024, а также Договор поставки №01/03/24 от 01.03.2024. Расходные материалы (электроды, анкера, гвозди, саморезы и прочее) входит в стоимость СМР и предоставляется контрагентом. Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. - По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем. Приложения: 1. Ведомость объемов работ – на 1 л. 2. Проектная документация 292/08/23-Р-КЖ2.2-1. 3. Проектная документация 292/08/23-Р-КЖ2.2-2.

| Заявку составил: | Руководитель проекта (Поликлиника, г. Новый Уренгой) | / | О.М. Рублёв/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |