

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовываю:**  Руководитель проекта ООО «ССК»  /А.Г. Нетаев | |  |
| « » | 2025 года |

**Заявка на выполнение работ №****108(В)**

|  |
| --- |
| 1. **Объект:** |
| Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, правый берег р. Шайтанка |
| 1. **Вид работ:** |
| Поставка, доставка и монтаж дверей ГП-13, ГП-14, ГП-15 |
| 1. **Место выполнения работ:** |
| г.Салехард |
| 1. **Перечень работ:** |
| В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 3. |
| 1. **Срок выполнения работ:** |
| с 10.10.2025г. по 15.11.2025г. |
| 1. **Объём работ:** |
| - Выполнить в соответствии с действующей нормативной документацией, утвержденной Минрегион РФ,  - Работы выполнить в соответствии с рабочей документацией (Приложение №1),  - Поставка, работы по монтажу дверей выполнить в соответствии с дизайн-проектом (Приложение №2),  - Работы по монтажу дверей выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №3). |
| 1. **Оплата работ:** |
| Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора. |
| 1. **Иные условия:** |
| * Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. * Количество работников, необходимое для выполнения работ: 10. * Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): * Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости) : * Проживание: организовывается самостоятельно. * Питание: организовывается самостоятельно. * Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. * На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. * Материалы: контрагента. Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. * По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем.   **Приложения:**  1. Рабочая документация 2-22П-АР – в формате .rar  2. Дизайн проект – на 16 л. в формате .pdf  3. Ведомость объемов работ. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявку составил: | Ведущий инженер ПТО | / | М.А. Жемчужникова/ | 25.09.2025 |