| Согласовываю: Руководитель проекта ООО «ССК» /О.М. Рублёв |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » | 2025 года |  |

Заявка на выполнение работ №

- Объект:

Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой

- Вид работ:

Изготовление, поставка и монтаж внутренних витражей

- Место выполнения работ:

г. Новый Уренгой

- Перечень работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Срок выполнения работ:

01.05.2026-30.09.2026

- Объём работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Оплата работ:

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора.

- Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. - Количество работников, необходимое для выполнения работ: 12; - Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): монтажные работы; - Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости): не требуется; - Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. - На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. - Материалы: включен в договор; - По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем. - Субподрядчик обязан выполнить разработку проекта производства работ. - До начала производства работ провести необходимые обмеры, уточняющие габариты, привязки и размеры, указанные в чертежах. По результатам фирма-изготовитель должна выполнить подтверждающий расчет формул стеклопакетов и несущих профилей витражной системы до их заказа. - Формулы стеклопакетов принимаются по заданию Заказчика на основании технического расчета фирмы-изготовителя, подтверждающего правильность конструкции и ее безопасность при эксплуатации. Приложения: 1. Ведомость объемов работ – на 1 л. 2. Раздел РД 292/08/23-Р-АР5 (листы 41-45).

| Заявку составил: | Инженер ПТО 1 категории | / | И.С. Суслов/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |