| Согласовываю: Руководитель проекта ООО «ССК» /А.В. Кашлач |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » | 2025 года |  |

Заявка на выполнение работ №112(Т)

- Объект:

Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, правый берег р. Шайтанка

- Вид работ:

Благоустройство территории ГП-13, ГП-14, ГП-15 (1, 2 очереди 1 этапа) (устройство покрытий, бордюров, водоотводных лотков)

- Место выполнения работ:

г. Салехард

- Перечень работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Срок выполнения работ:

1 очередь 1 этапа (внутридворовая территория ГП-13, ГП-14, ГП-15): с 01.06.2026 по 30.09.2026, 2 очередь 1 этапа (территория за ГП-14): с 01.06.2027 по 30.09.2027.

- Объём работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Оплата работ:

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора.

- Иные условия:

- Подрядной организации необходимо предусмотреть гарантийные обязательства перед заказчиком по устройству проездов и тротуаров в асфальтовом покрытии. - Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. - Количество работников, необходимое для выполнения работ: 1 очередь 1 этапа – 15, 2 очередь 1 этапа – 15. - Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): - возраст работников от 18 лет - пройденный медицинский осмотр - Обучение по охране труда – программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь. - для ИТР на строительной площадке –программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, пожарная безопасность - Проживание: организовывается самостоятельно. - Питание: организовывается самостоятельно. - Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. - На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. - Материалы: подрядчика, давальческий материал, см. заявку №544(В) от 07.08.2025. Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. - По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем. Приложения: 1. Ведомость объемов работ – в формате .xlsx. 2. ПД шифр 2-22П-ПЗУ в формате .pdf на 50 л.

| Заявку составил: | Ведущий инженер ПТО | / | М.А. Жемчужникова/ | 20.03.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |